|  |  | ПЛАН |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | текущего ремонта и благоустройства дворовых территорий жилых домов |  |  |  |
|  |  | по УП "ЖРЭО Заводского района г. Минска" на 2016 год |  |  |  |
| № п/п | Адрес | Основные виды и объемы работ | Ориентировочная стоимость в текущих ценах, млн. руб | Срок выполнения работ, месяц |
|  |  | Замена бортового камня, м/п | Ремонт пешеходных связей м2 | Текущий ремонт проездов м2 | Установка МАФ (урны, скамейки) шт. | Установка детского оборудования, шт. | Устройство и ремонт газона, м2 | Ремонт лестниц, шт. | Посадка деревьев, шт. | Посадка кустов, шт. | Устройство парковочных м/мест, шт. | Реконструкция, ремонт контейнерных площадок, шт. | в т.ч. средства населения, |  |
| 1 | ул. Герасименко, 1 |  |  | 30 | 5 | 1 | 20 | 2 |  |  |  |  | 25,0 | март-май |
| 2 | ул. Герасименко, 27 |  | 50 | 120 | 5 | 1 | 30 | 2 |  |  |  |  | 55,0 | март-май |
| 3 | ул. Герасименко, 23 |  | 10 |  | 1 | 1 | 5 | 1 |  |  |  |  | 30,0 | март-май |
| 4 | пр. Партизанский, 139 |  | 180 |  | 4 |  | 200 |  |  |  |  | 1 | 60,0 | сентябрь |
| 5 | пр. Партизанский, 141 |  | 50 |  | 4 | 2 | 60 |  |  |  |  |  | 30,0 | сентябрь |
| 6 | ул. Пржевальского, 2 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  | 5,0 | сентябрь |
| 7 | ул. Голодеда, 13 |  | 20 |  | 6 |  | 20 |  |  | 12 |  |  | 7,0 | март-май |
| 8 | ул. Голодеда, 17/5 |  |  |  | 2 |  | 20 |  |  | 15 |  |  | 2,0 | март-май |
| 9 | ул. Голодеда, 20 |  | 10 |  | 4 | 1 | 20 |  |  | 10 |  |  | 5,0 | март-май |
| 10 | ул. Ротмистрова, 60 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 8,00 | март-май |
| 11 | ул. Ротмистрова, 66 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 12,00 | март-май |
| 12 | ул. Селицкого, 105 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 4,00 | март-май |
| 13 | ул. Варвашени, 13/2 | 5 |  | 20 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 1 | 16,0 | март-май |
| 14 | ул. Охотская, 137 | 4 |  | 30 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 | август |
| 15 | ул. Алтайская, 64/1 | 6 | 30 | 20 | 3 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 11,0 | сентябрь |
| 16 | ул. Герасименко, 18 | 20 | 22 | 40 | 33 |  | 60 | 1 | 8 | 20 |  |  | 6,0 | май |
| 17 | ул. Герасименко, 20 | 14 | 12 | 32 | 27 |  | 50 |  | 6 | 20 |  |  | 5,0 | июнь |
| 18 | ул. Ангарская, 18/2 | 60 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 1,6 | июль |
| 19 | ул. Байкальская, 58/1 |  | 34 |  | 7 | 4 |  |  | 10 | 12 |  |  | 1,8 | май |
| 20 | ул. Байкальская, 66/2 |  |  | 334 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 9,0 | март-май |
| 21 | ул. Илимская, 1 |  |  |  | 7 |  | 10 |  | 15 | 20 |  |  | 13,0 | июль |
| 22 | ул. Илимская, 13 |  | 15 |  | 4 |  | 12 |  | 20 | 25 |  |  | 10,0 | июль |
| 23 | ул. Герасименко, 36 |  | 18 |  | 4 |  | 15 |  | 25 | 25 |  |  | 11,0 | июль |
| 24 | ул. Шабаны, 5 |  | 12 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 | 6,25 | март |
| 25 | ул. Ротмистрова, 18 |  | 28 |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 9,0 | июнь |
| 26 | ул. Селицкого, 81 |  |  |  | 4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1,25 | сентябрь |
| 27 | ул. Красина, 23 |  | 20 | 30 | 2 |  | 15 | 1 |  | 10 |  | 1 | 5,12 | июль |
| 28 | ул. Красина, 57 |  | 25 | 40 | 2 |  | 25 |  |  | 10 |  | 1 | 5,26 | сентябрь |
| 29 | ул. Павловского, 44 |  |  | 40 | 4 |  | 40 |  |  | 15 |  | 1 | 5,01 | август |
| 30 | ул. Уборевича, 66/2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 | 10 |  | 28,00 | июнь |
| 31 | ул. Уборевича, 36 |  |  |  | 2 |  | 8 |  |  | 5 | 10 |  | 26,00 | июль |
| 32 | ул. Уборевича, 64 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 6 |  |  | 12,00 | май |
| 33 | пр.Ташкентский, 12 | 142 | 142 |  | 10 |  | 180 |  |  |  |  |  | 47,0 | июнь |
| 34 | ул.Уборевича, 138 | 110 | 110 | 120 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 62,0 | июль |
| 35 | ул.Голодеда, 39/3 | 116 | 116 | 320 | 4 |  | 88 |  |  |  |  |  | 74,0 | май |
| 36 | ул. Райниса, 1А | 8 | 40 | 10 | 3 | 1 | 60 |  |  |  |  |  | 23,0 | сентябрь |
| 37 | ул. Райниса, 1Б | 7 | 30 | 15 | 3 | 1 | 30 |  |  |  |  |  | 24,0 | сентябрь |
| 38 | ул. Райниса, 1В | 6 | 35 | 10 | 3 | 1 | 50 |  |  |  |  | 1 | 30,0 | сентябрь |
| 39 | пр. Партизанский, 87Б | 30 |  | 32 | 28 |  | 50 |  |  | 31 |  |  | 24,0 | май |
| 40 | ул.Тухачевского, 40 | 20 | 12 | 18 | 30 |  | 58 |  |  |  |  |  | 36,0 | июнь |
| 41 | ул. Тухачевского, 46 | 40 | 24 |  | 30 |  | 37 |  |  |  |  |  | 17,0 | июль |
| 42 | ул. Шишкина, 20/1 | 15 | 120 |  | 2 | 1 | 5 |  |  | 20 |  |  | 12,0 | май |
| 43 | ул. Шишкина, 20/2 | 12 |  | 60 | 2 | 1 |  |  |  | 30 |  |  | 8,0 | июнь |
| 44 | ул. Шишкина, 20/3 | 5 |  |  | 2 | 1 | 5 |  |  | 30 |  |  | 5,0 | июль |
| 45 | ул. Голодеда, 57/2 |  |  |  | 5 | 3 |  |  |  |  |  |  | 6,0 | май |
| 46 | ул. Голодеда, 65 |  |  |  |  |  | 35 |  |  | 100 |  | 1 | 7,7 | май |
| 47 | ул. Филатова, 18 |  |  |  | 2 |  | 40 |  |  | 20 |  |  | 8,00 | май |
| 48 | ул. Филатова, 20 |  |  |  | 2 |  | 40 |  |  | 10 |  |  | 8,00 | май |
| 49 | ул. Тухачевского, 31 |  |  |  | 5 |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 10,00 | май |
| 50 | ул. Уборевича, 16 | 30 |  | 1560 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,0 | июнь |
| 51 | ул. Ташкентская, 22/1 | 15 | 8 |  |  | 3 | 97 |  |  | 12 | 10 |  | 30,0 | июнь |
| 52 | ул. Ташкентская, 26/4 |  |  |  | 11 | 2 |  |  |  | 5 |  |  | 12,0 | июль |
|  | Всего: 54 двор | 665 | 1173 | 2881 | 313 | 36 | 1445 | 12 | 84 | 518 | 31 | 9 | 926 |  |